- 개요
본 보고서는 사내 통합 업무 시스템을 외부 솔루션 도입이 아닌 자체 개발 방식으로 추진하는 방안을 제안하기 위해 작성되었습니다.
최근 AI Agent(Claude Code, Cursor 등)의 발전으로 인해 내부 개발의 현실성이 크게 높아졌으며, 비용·속도·유연성 측면에서 보다 실현 가능한 전략이 되었습니다.
또한 단순히 프로그램을 만드는 수준이 아니라, 회사 업무 프로세스를 표준에 맞게 정리하고, 현업에서 실제로 사용할 수 있도록 설계하는 것이 이번 추진의 핵심 방향입니다.

본 제안은 다음의 네 가지 관점을 함께 반영합니다.

- 외부 솔루션 도입 대비 자체 개발의 경제성과 유연성

- AI 도구를 활용한 내부 개발 생산성 향상 가능성

- 정부 과제, 전문가, 실무 담당자, 기존 MES 자산, 외부 솔루션 미팅 등을 함께 활용하여 표준에서 벗어나지 않으면서도 우리 회사에 맞는 실용적 구조를 설계하는 전략

- AI가 모든 것을 대신하는 방식이 아니라, 설계자가 구조를 잘 잡고 지휘할 때 개발 생산성을 크게 높일 수 있다는 점

- 추진 배경

과거 대표님께서 “직접 개발하면 되지 않겠느냐”는 의견을 주셨을 당시에는

- 보편화된 AI 기술 수준이 제한적이었고

- 개발 생산성이 충분하지 않았으며

- 유지보수 부담이 컸던 것이 사실입니다.

따라서 당시에는 명확한 추진 확신을 드리기 어려웠습니다.

그러나 현재는 다음과 같이 상황이 크게 바뀌었습니다.

2.1 AI 기반 개발 도구 성능 향상

- 코드 생성, 수정, 리팩토링 지원

- 반복 작업 지원

- 문서화 및 구조 설계 보조

- 기능 단위 초안 생성 가능

2.2 내부 개발 생산성의 현실적 향상

- 과거에는 1명이 감당하기 어려웠던 작업량을
AI Agent와 협업하여 처리 가능한 수준으로 변화

- 초기 버전 구축 속도 향상

- 유지보수와 기능 확장도 내부에서 대응 가능

2.3 부서 변경 이후 준비 축적
경영혁신팀으로 부서가 변경된 이후, 회사 전반의 업무 체계와 프로세스를 재정리하고, 이를 시스템 관점에서 구조화하고, AI Agent 등의 학습을 꾸준히 해 왔습니다.

그 과정에서 다음 역량을 축적해 왔습니다.

- 각 부서 업무 프로세스 파악 및 흐름 정리

- 부서 간 연계 구조 및 병목 구간 분석

- 통합 업무 시스템 관점의 아키텍처 구성 검토

- AI 도구 활용 방법 연구 및 실전 적용

- 업무 문서, 기능 구조, 데이터 흐름에 대한 학습 및 정리

- 실제 시스템 설계와 개발에 바로 반영 가능한 수준의 준비

즉, 이번 제안은 단순히 “새롭게 한번 해보는 시도”가 아니라,
경영혁신팀 업무를 수행하면서 축적해 온 프로세스 이해, 아키텍처 구상, AI 활용 경험을 바탕으로 한 현실적인 실행 방안입니다.

2.4 AI 활용의 전제
중요한 점은, AI가 있다고 해서 바로 시스템을 만들 수 있는 것은 아니라는 점입니다.

실제로는 다음이 필요합니다.

- 업무 프로세스에 대한 깊은 이해

- 시스템 구조에 대한 설계 능력

- 무엇을 만들고 무엇을 나중으로 미룰지 판단하는 우선순위 능력

- 정확하게 구상하고 결과를 검토·수정하는 역량

즉,
AI는 설계자가 구조를 잘 설계하고 지휘할 때 큰 도움을 주는 도구입니다.
이 부분에 대해서는, 현재까지의 업무 경험과 준비 과정을 바탕으로 충분히 주도적으로 추진할 수 있다고 판단하고 있습니다.

2.5 개발 방식 자체의 변화
과거에는 “패키지 도입 후 커스터마이징”이 일반적이었다면, 현재는 “회사가 원하는 업무를 회사가 직접 설계하고, AI를 활용해 시스템으로 구현하는 방식”이 점점 현실적인 선택지가 되고 있습니다.

즉, 과거에는 내부 개발이 아이디어에 가까웠다면, 현재는 충분히 실행 가능한 전략으로 판단됩니다.

- 외부 솔루션 검토 결과 (현실 비용 분석)

그동안 경남 지역에서 인정받는 SI 업체들과 다수 미팅을 진행한 결과,

- 우리 회사 업무 프로세스에 적용 가능한 유사한 솔루션은 존재하지 않았으며

- 대부분 대형 패키지 기반 솔루션이었습니다.

- 즉, 표준 기능은 많지만 우리 회사의 실제 운영 방식과는 차이가 컸습니다.

특히 우리 회사는 제조업 기반의 실제 운영 로직, 부서 간 협업 방식, 수주-생산-자재-출하 흐름, 현장 예외 처리 등에서 일반 패키지와 차이가 있습니다.
따라서 외부 솔루션은 결국 다음 구조가 될 수밖에 없는 상황입니다.

3.1 도입 방식의 한계

- 기본 솔루션 도입 + 커스터마이징 필수

- 기능이 과도하게 많은 “무거운 시스템” 기반

- 우리 회사에 맞추기보다 우리가 솔루션에 맞춰야 하는 부분 발생

- 변경이 생길 때마다 추가 개발 비용과 일정 발생

3.2 구축 비용 (실제 예상)
그동안 미팅 결과를 종합하면,

- 기본 구축비: 약 3억 ~ 5억 원

- 추가 커스터마이징: 기능 추가 시 별도 비용 발생 (+α)

- 향후 기능 수정, 화면 변경, 프로세스 조정 시 추가 비용 지속 발생 가능

즉, 처음 계약 금액으로 끝나는 구조가 아니라
도입 이후에도 계속 비용이 커질 가능성이 높은 구조입니다.

3.3 유지보수 비용

- 월 유지보수: 약 300만 ~ 500만 원 + α

- 기능 변경 시 별도 개발비 발생

- 운영 중 발생하는 요구사항에 대해 즉시 대응이 어려움

즉,
추가 개발이 없더라도 유지보수만으로도 연간 수천만 원 비용이 발생하며,
업무 변화가 잦을수록 비용은 더 커지는 구조입니다.

3.4 구조적 문제

- 회사 업무와 완전히 맞지 않음

- 불필요한 기능 포함

- 커스터마이징 의존 구조

- 벤더 종속 발생

- 기능 변경 시 대응 지연

- 장기적으로 “우리가 시스템을 운영”하는 것이 아니라 “벤더를 통해 시스템을 움직이는 구조”가 될 가능성 높음

결론:
비용 대비 효율이 낮고, 장기적으로 부담이 큰 구조로 판단됩니다.

- 자체 개발의 경쟁력

4.1 구축 비용

- 초기 비용은 인건비 중심

- 오픈소스 기반으로 라이선스 비용 부담 최소화

- AI 도구 활용 시 개발 인력 비용 대폭 절감 가능

- 외부 패키지 커스터마이징 대비 훨씬 가벼운 구조로 시작 가능

4.2 유지보수 비용

- 내부 즉시 대응 가능

- 외부 유지보수 계약 비용 최소화 가능

- 기능 변경 시 별도 견적/계약/대기 없이 수정 가능

- 장기적으로 운영비 절감 효과 큼

4.3 유연성

- 회사 업무를 최대한 반영 가능

- 실제 현업 흐름을 기준으로 기능 설계 가능

- 메뉴, 화면, 로직, 권한을 우리 기준으로 설계 가능

- 변화가 생겨도 즉시 수정 가능

4.4 속도

- 핵심 기능 기준 3개월 내 1차 구축

- 이후 점진적 확장 가능

- 필요한 부분 중심으로 시작해서 실제 사용하면서 고도화 가능

4.5 실질적 장점
외부 솔루션은 “좋은 기능이 많은 시스템”일 수는 있어도
우리 회사에는 “불필요하게 무거운 시스템”이 될 가능성이 큽니다.
반면 자체 개발은
꼭 필요한 기능부터 가볍게 시작하고, 실제 사용에 맞춰 확장할 수 있다는 점에서 훨씬 효율적입니다.

👉 결론:
비용, 속도, 유연성, 유지보수, 즉각 대응 모든 측면에서 자체 개발이 유리합니다.

- 프리랜서 vs AI 기반 개발

5.1 프리랜서 활용 시

- 월 비용: 약 800만 ~ 1,000만 원 수준

- 실제로는 단가 외에도 관리 비용, 커뮤니케이션 비용, 온보딩 비용 발생

- 초기 업무 이해 및 적응 기간 필요

- 우리 회사 프로세스와 용어를 익히는 데 상당한 시간 소요

- 계약 종료 시 지식 단절 가능성 존재

즉, 프리랜서를 투입하더라도
초기 1~2개월은 생산성보다 “이해시키는 시간”이 더 많이 들어갈 수 있습니다.

5.2 AI 기반 개발

- 월 비용: 수십만 원 수준

- 24시간 활용 가능

- 코드 및 문서 초안 생성 가능

- 구조 설계, 반복 개발, 리팩토링, 정리 작업 지원 가능

- 사내 업무 문서와 기준을 축적할수록 점점 더 생산성이 높아짐

5.3 비교 관점
프리랜서는 사람 1명을 투입하는 개념이라면,
AI 도구는

- 코드 작성 지원

- 문서 정리 지원

- 구조 설계 보조

- 반복 작업 자동화
를 동시에 수행하는 생산성 증폭 도구로 활용할 수 있습니다.

내부 설계자가 방향을 잡고 AI가 구현과 정리를 보조하는 구조라면
프리랜서 투입 못지않은 효과를 기대할 수 있습니다.

👉 결론:
AI 활용 시 프리랜서 이상의 생산성을 더 낮은 비용으로 확보 가능하다고 판단됩니다.

- 유지보수 및 인수인계 전략

우려하실 수 있는 부분은 “나중에 다른 사람이 관리할 수 있는가”라는 점입니다.
이 부분은 단순히 코드를 남기는 방식이 아니라,
문서 중심 구조 + AI 지원 유지보수 구조로 대응하고자 합니다.

6.1 문서 중심 구조
다음 문서를 함께 구축합니다.

- 업무 프로세스 문서

- 메뉴 구조도

- 기능 명세서

- DB 스키마 문서

- 화면 흐름도

- 권한 정책 문서

- 운영 규칙 및 예외처리 문서

즉, 시스템을 “개발자 머릿속에만 있는 구조”로 두지 않고,
누가 보더라도 이해 가능한 형태로 정리합니다.

6.2 AI 기반 유지보수
향후 유지보수는 단순히 소스만 남기는 것이 아니라
AI가 문서와 코드 구조를 함께 이해하도록 구성합니다.

예:

- 요구사항 설명 → AI가 영향도 분석

- 화면 변경 요청 → AI가 수정안 제시

- 기능 추가 요청 → AI가 관련 코드 구조 파악 후 초안 생성

즉,
특정 개발자에 전적으로 종속되지 않고
문서 + AI를 통한 유지보수 가능성을 확보할 수 있습니다.

개발자 교체 리스크는 문서와 AI를 기반으로 충분히 낮출 수 있습니다.

- 프로세스 설계 전략

이번 프로젝트의 핵심은 단순 코딩이 아니라
업무 프로세스와 시스템 아키텍처를 제대로 설계하는 것입니다.
따라서 설계 단계에서는 다음 자원을 함께 활용하는 전략이 필요합니다.

7.1 외부 솔루션 업체 미팅 활용

- ERP, MES, WMS, APS 등 솔루션 업체와의 미팅을 통해 Best Practice 확보

- 실제 구축 사례 및 프로세스 구조 분석

- 어떤 기능이 표준적으로 필요한지 파악

- 어떤 부분이 업종 공통이고 어떤 부분이 커스터마이징 영역인지 구분

즉, 실제 구축은 하지 않더라도
외부 솔루션 업체 미팅을 통해
검증된 프로세스와 구조적 노하우를 흡수하는 전략이 필요합니다.

7.2 정부 과제 및 전문가 활용
아키텍처 설계와 프로세스 정교화를 위해서는
정부 과제 및 외부 전문가 활용도 병행할 필요가 있습니다.

활용 방향:

- 정부 과제를 통한 스마트공장/정보화/자동화 전문가 자문

- 표준 프로세스 및 제조업 모범사례 반영

- 시스템 아키텍처 검토

- 단계별 구축 전략 자문

- 데이터 구조 및 운영체계 설계 지원

즉,
단순히 내부 감으로 설계하는 것이 아니라
전문가 의견과 제도권 지원을 활용하여 표준에 맞는 설계 품질을 확보하는 것이 중요합니다.

7.3 실무 담당자 참여형 설계
실제 시스템이 현업에서 쓰이려면
각 부서 실무 담당자의 참여가 필수입니다.

설계 방식:

- 수주 담당자와 수주 흐름 정의

- 자재 담당자와 발주/입고/재고 흐름 정의

- 생산 담당자와 진행관리/실적 흐름 정의

- 품질/출하 담당자와 검사/출하 흐름 정의

- 경영지원/관리 담당자와 승인/보고/게시판/권한 정의

즉,
표준을 무시하지 않으면서도
현업에서 응용 가능한 구조로 설계해야 합니다.

7.4 설계 원칙
본 시스템은 다음 원칙으로 설계하고자 합니다.

- 표준에서 크게 벗어나지 않을 것

- 그러나 현업에서 실제 쓸 수 있어야 할 것

- 불필요하게 복잡한 기능은 넣지 않을 것

- 예외가 많은 현실 업무를 반영할 것

- 향후 확장 가능성을 고려할 것

- 모듈별 분리와 통합 조회가 모두 가능할 것

즉,
표준성과 실용성의 균형이 핵심입니다.

7.5 내부 맞춤 설계
외부 사례와 표준 프로세스를 그대로 복사하는 것이 아니라
회사 실제 업무 흐름을 기준으로 재설계합니다.

- 회사 프로세스 반영

- 불필요한 단계 제거

- 핵심 기능 중심 단순화

- 실제 예외 처리 반영

👉 결과:
회사 맞춤 경량 통합 시스템

7.6 기존 MES(와프) 활용
현재 구축된 와프 MES는

- 회사 노하우가 반영된 시스템이며

- 이미 검증된 프로세스를 포함하고 있고

- 실제 현장에서 사용하며 축적된 구조를 가지고 있습니다.

따라서 신규 시스템 설계 시에는 다음을 적극 활용해야 합니다.

- 내부 로직

- 업무 프로세스

- DB 구조

- 화면 구성 방식

- 예외 처리 방식

즉,
처음부터 새로 만드는 것이 아니라
이미 검증된 자산을 최대한 가져오는 것이 개발 생산성을 높이는 가장 현실적인 방법입니다.

7.7 와프와 협업 전략
와프는 단순한 외부 공급업체라기보다
현재 회사 노하우가 일부 축적된 파트너로 볼 수 있습니다.
따라서 향후에는 단절보다 협업 기반의 윈윈 전략이 필요합니다.

방향:

- 국책 과제 공동 수행

- 기능 고도화 협력

- 데이터 및 구조 공유

- 필요한 프로세스/로직 참고

- 상호 협력 가능한 사업 구조 발굴

즉,
와프와는
“경쟁”보다 “협력”의 관점에서
서로 도움이 되는 구조를 만드는 것이 회사에도 유리합니다.

- 외부 업체 활용 영역

반드시 분명히 할 점은, 다음 영역은 반드시 전문 업체를 활용해야 합니다.

8.1 하드웨어

- 서버 장비

- 산업용 PC

- 바코드 장비

- 현장 단말기

8.2 네트워크 및 보안

- 사내망 구축

- 네트워크 장비

- 방화벽/VPN

- 보안 체계

8.3 설비 및 로봇 시스템

- PLC

- 자동화 설비

- 로봇 연동

- 기계 인터페이스

즉,
소프트웨어와 업무 로직은 내부 주도,
하드웨어·네트워크·설비는 외부 전문업체 활용이 바람직합니다.

- 생산성 전략

9.1 잡무 외주화
내부 핵심 인력이 아래 업무까지 모두 처리할 경우
정작 중요한 시스템 설계와 개발에 집중하기 어렵습니다.

예:

- PC 수리

- 포맷

- 프로그램 설치

- 네트워크 단순 작업

- 주변기기 세팅

이런 업무는 외부 업체를 활용하는 것이
오히려 전체 생산성을 높이는 방향입니다.

9.2 효과

- 핵심 개발 집중 가능

- 설계 품질 향상

- 개발 속도 증가

- 내부 인력의 고부가가치 업무 집중 가능

👉 결론:
잡무 외주화 + 핵심 설계/개발 집중 구조가 가장 효율적입니다.

- 트렌드 변화 (중요)

최근 IT 흐름은 다음과 같이 변화하고 있습니다.

10.1 기존 방식

- 패키지 솔루션 도입

- 외주 SI 구축

- 커스터마이징 반복

- 기능 변경 때마다 추가 비용 발생

10.2 현재 방식

- 회사가 직접 업무를 정의

- AI 기반으로 빠르게 시스템 구현

- 내부에서 지속 개선

- 필요한 기능만 점진적으로 확장

즉,
지금은 단순히 시스템을 구매하는 시대를 넘어서
회사가 원하는 업무를 회사가 직접 설계하는 “에이전트 기반 내부 구축 시대”로 이동 중이라고 볼 수 있습니다.

우리 회사처럼
표준 패키지에 딱 맞지 않는 제조업 프로세스를 가진 경우에는
오히려 이러한 방식이 더 적합하다고 판단됩니다.

- 종합 결론

11.1 외부 솔루션은

- 고비용

- 낮은 유연성

- 유지보수 부담

- 벤더 종속 구조

11.2 자체 개발은

- 저비용

- 높은 유연성

- 즉각 대응 가능

- 회사 맞춤형 설계 가능

11.3 AI 도입으로

- 과거보다 내부 개발 현실성이 크게 높아졌으며

- 설계자가 방향을 잘 잡을 경우 생산성을 크게 높일 수 있음

- AI를 설계와 검토를 전제로 한 강력한 보조 수단으로 활용 가능

11.4 설계 품질 확보 방안

- 외부 솔루션 미팅

- 정부 과제 전문가 활용

- 실무 담당자 참여

- 기존 MES 자산 활용

- 와프와 협업 전략

- 경영혁신팀 전환 이후 축적된 프로세스 이해 및 아키텍처 검토 경험

- AI 학습 및 활용 경험의 실전 축적

을 통해
표준성과 실용성을 동시에 확보한 설계가 가능합니다.

결론:
고비용 외부 솔루션을 도입하는 것보다, 기존 자산·외부 노하우·전문가·AI를 함께 활용하여 회사에 최적화된 시스템을 내부 주도로 최대한 구현해 나가는 것이 가장 효율적인 전략으로 판단됩니다.

- 최종 제안

다음과 같은 방향으로 추진을 제안드립니다.

12.1 추진 방향

- 사내 통합 시스템 내부 개발 추진

- AI 개발 환경 도입

- TFT를 활용한 문서 중심 구조 설계

- 우선순위에 따른 단계적 구축 방식 채택

12.2 설계 품질 확보

- 외부 솔루션 미팅 통한 노하우 확보

- 정부 과제 및 전문가 활용

- 실무 담당자 참여형 프로세스 설계

- 기존 MES 적극 활용

- 와프와 협업 전략 추진

- 경영혁신팀 중심의 프로세스 정리와 아키텍처 검토 지속 수행

12.3 운영 효율화

- 하드웨어/네트워크/설비는 외부 업체 활용

- 잡무 외주화

- 핵심 인력은 설계와 개발에 집중

12.4 구축 목표

- 3개월 내 1차 핵심 기능 구축

- 이후 점진적 고도화

- 맺음말

본 제안의 핵심은 업무를 이해하는 내부 설계자와 현업 담당자가 중심이 되어 구조를 잡고, 개발자가 AI 보조 기능을 활용해 개발 능률을 높이는 방식입니다.

저는 그동안 경영혁신팀 업무를 수행하면서

- 회사 프로세스를 파악해 왔고

- 시스템 구조와 아키텍처를 검토해 왔으며

- AI 도구를 학습하고 실제 업무에 적용해 왔습니다.

따라서
AI를 단순한 유행 도구로 보는 것이 아니라,
회사 업무를 시스템으로 구현하는 데 필요한 생산성 도구로서 설계하고 지휘할 자신이 있습니다.

또한 목표는 처음부터 모든 기능을 100% 완벽하게 만드는 것이 아니라,
회사에 꼭 필요한 기능부터 최대한 빠르고 실용적으로 구축하고, 이후 점진적으로 확장·개선하는 것입니다.

- 한 줄 요약

“고비용 외부 솔루션 대신, 기존 MES 자산, 외부 노하우, 정부 과제 전문가, 실무 담당자, AI 도구, 그리고 경영혁신팀에서 축적해 온 프로세스 이해와 아키텍처 구상 역량을 함께 활용하여 우리 회사에 최적화된 경량 통합 업무 시스템을 내부 주도로 최대한 구현해 나가는 것이 가장 효율적인 전략입니다.”